三亚市海棠区发展和改革委员会责任清单

目   录

- 部门职责登记表

- （按保密要求，不做公开，如有需要请与区委编办联系了解）

- 与相关部门的职责边界表

- 三、事中事后监管制度

（一）企业投资项目监管

（二）政府投资项目监管

- 二、与相关部门的职责边界登记表

| 序号 | 管理事项 | 相关部门 | 职责分工 | 相关依据 | 案例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安排财政性建设资金和建设项目计划 | 区发改委 | 区发改委负责政府投资项目的建设计划工作。 |  |  |
|  |  | 区财政局 | 区财政局负责政府投资项目的安排资金工作。 |  |  |
| 2 | 负责组织开展政府投资项目的管理工作 | 区发改委 | 区发改委负责监管政府投资项目是否按照批复内容建设。 | 《三亚市政府投资项目管理规定》（三府〔2013〕112号） |  |
|  |  | 区住建局 | 区住建局负责政府投资项目的建设质量、工程文明施工、工程安全生产及施工单位、监理单位的人员管理工作。 |  |  |
|  |  | 区财政局 | 区财政局负责政府投资项目款项支付管理工作。 |  |  |
| 3 | 指导和协调全区政府投资项目的代建管理工作；按规定指导和协调全区招投标工作 | 区发改委 | 区发改委负责政府投资项目的招标核准工作，明确行业监督部门。 | 《三亚市人民政府关于印发进一步明确三亚市政府投资项目工程类招标投标活动行业监督部门职责的通知》（三府办〔2018〕134号） |  |
|  |  | 区住建局 | 区住建局负责政府投资各类房屋建筑项目、市政工程项目及交通工程项目的招投标活动监督管理工作。 |  |  |
|  |  | 区教育局 | 区教育局负责工业及信息产业项目招投标活动的监督管理工作。 |  |  |
|  |  | 区水务局 | 区水务局负责我区水利工程项目招投标活动的监督管理工作。 |  |  |
| 4 | 推进全区服务业和现代物流业发展 | 区发改委 | 根据区商务和金融发展局、住建局提出的意见，组织编制全区服务业和现代物流业发展总体规划。 | 《关于印发三亚市区级行政审批及管理服务事项目录的通知》（三府〔2016〕5号） |  |
|  |  | 区商务和金融发展局 | 负责管理和具体推动全区服务业和现代物流业发展。 |  |  |
|  |  | 区住建局 | 负责指导现代物流业发展，协调全区物流业重大项目建设。 |  |  |

三、事中事后监管制度

- 一、企业投资项目监管

- （一）监督检查对象

进行项目备案、核准的企业

- （二）监督检查内容

对已备案，已核准项目的合法性及报批或报核程序执行情况：

（1）已备案项目是否通过在线平台如实报送项目进展的基本信息；

（2）已备案项目是否属于实行核准管理项目；

（3）已备案项目是否按照备案的建设地点、建设规模、建设内容进行建设；

（4）已备案项目是否属于产业政策禁止投资建设的项目。

（5）已核准项目是否通过全国投资项目在线审批监管平台，如实、及时报送项目开工建设、建设进度、竣工等建设实施基本信息；

（6）需要变更的已核准建设地点或者对已核准建设规模、建设内容等做比较大变更的，是否按规定办理变更手续；

（7）是否按照核准的建设地点、建设规模、建设内容等进行建设。

- （三）监督检查方式

采取定期检查或不定期检查现场核查方式。

- （四）监督检查措施

（1）对已备案项目，根据“双随机，一公开”原则，制定定期检查现场核查计划，一般一年一次；

（2）不定期检查，根据上级工作部署、投诉举报及领导指示等实际需要组织检查，通常采用抽查、暗查、交叉检查等方式。

- （五）监督检查程序

对企业投资项目的检查，通常按以下程序进行：

（1）通过在线平台，运用大数据、互联网等信息技术手段，进行分析、研判；

（2）畅通投诉举报渠道，及时处理投诉举报反映的问题；

（3）按照法定权限和程序处理涉嫌违法问题；

（4）通过在线平台对社会公开项目异常、失信企业和受行政处罚企业名单；

（5）协同规划、环保、国土、建设、安全生产等主管部门进行监管。

- （六）监督检查处理

对违法违规行为企业，分别对相对人进行以下处置：

（1）依法不予审批、核准、备案；

（2）依法责令停止建设、停产，罚款；

（3）依法纳入不良信用记录。

二、政府投资项目监管

（一）监督检查对象

进行项目审批的政府投资项目单位。

- （二）监督检查内容

政府投资项目计划的编制、项目储备库的管理、政府投资项目的审批等。

- （三）监督检查方式

采取在线监测、现场核查等方式。

- （四）监督检查措施

通过在线平台实现政府投资项目信息共享，加强对政府投资项目实施情况的监督检查；按照国家有关规定选择有代表性的已建成的政府投资项目，委托中介服务机构对其进行后评价。后评价应当根据项目建成后的实际效果，对项目审批和实施进行全面评价并提出明确意见。

- （五）监督检查程序

（1）通过在线平台，运用大数据、互联网等信息技术手段，进行分析、研判；

（2）畅通投诉举报渠道，及时处理投诉举报反映的问题；

（3）按照法定权限和程序处理涉嫌违法问题；

（4）协同规划、环保、国土、建设、安全生产等主管部门进行监管。

- （六）监督检查处理

对违法违规行为项目单位，分别根据违法违规行为进行以下处置：

- 存在①违反国家有关规定擅自开工建设的；②提供虚假情况骗取项目审批或者政府投资资金的；③未经批准擅自调整建设标准或者投资规模、改变建设地点或者建设内容的；④擅自增加概算的；⑤要求施工单位对政府投资项目垫资建设的；⑥无正当理由不实施或者不按照建设工期实施已批准的政府投资项目的；⑦未按规定将政府投资项目审批和实施过程中的有关文件、资料存档备查，或者转移、隐匿、篡改、毁弃项目有关文件、资料的，将项目单位纳入不良信用记录，责令其限期改正，根据具体情况，暂停、停止拨付资金或者收回已拨付的资金，暂停或停止项目建设，并对负有责任的领导人员和直接责任人员依照《政府投资条例》追究相关责任；

- （2）对因不按规定及时拨付工程款或者是因工程结算拖延支付工程款导致拖欠农民工工资的，责成有关单位在未结清的工程款内拨付工程款用于垫付工资。对严重拖欠农民工工资的有关责任人员依法追究法律责任；

（3）项目工程以及与工程建设有关的服务、货物等单位和个人存在弄虚作假、质量不合格的，根据其情节轻重，依法给予处理，在规定期限内限制其参与政府投资项目；

（4）项目建设期间，确因政策调整、地质条件发生重大变化和自然灾害等不可抗力因素，导致原核定概算不能满足工程实际需要的，项目单位原则上应当一次性以书面形式提出调整方案及资金来源，报请调整概算。除前款规定情形外,确需增加投资概算的，项目单位应当及时提出调整方案及资金来源，报同级人民政府审定后，由我委调整概算，并按原渠道安排增加的投资概算资金。申请调整概算的项目，如使用预备费可以解决或不符合上述调整概算情形的，一律不予受理调整。